Objetivo do Projeto
Desenvolver piloto para experimentar, testar e desenvolver processo, tecnologias, ferramentas, documentação e governança para fornecimento de dados abertos pela Câmara dos Deputados, com base em um subconjunto de informações a respeito de apresentação de Proposições, transformação em norma e vetos totais e parciais existentes no Painel de Atividade Legislativa.

Justificativa do Projeto
A Câmara dos Deputados registra, manipula, trata, dissemina e arquiva uma infinidade de informações nas suas diversas unidades de trabalho, em especial as unidades envolvidas com o Processo Legislativo. / A instituição, ao longo dos últimos anos, vem envidando esforços contínuos no sentido de tornar essas informações cada vez mais acessíveis, abertas e compreensíveis ao cidadão. Em 2006, foi construído o Sistema de Integração Tecnológica – SIT Câmara, que permitiu às instituições atualizarem automaticamente suas bases de dados de acompanhamento de informações sobre proposições legislativas de interesse. Já em 2011, foi criado, pela Diretoria-Geral, um grupo de trabalho para tratar dos dados dos abertos de área administrativa, o qual sugeriu a criação de um projeto de dados abertos, que resultou no aprimoramento do SIT Câmara, ampliando a quantidade e a qualidade das informações legislativas fornecidas. É importante ressaltar que esse projeto surgiu no contexto da Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011). / A referida lei vem ao encontro dos anseios da sociedade, ao mesmo tempo em que está em sintonia com as novas tecnologias. Nesse particular, citam-se os parágrafos 2º e 3º, do artigo 8º: / § 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet). / § 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos: I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações; III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso; VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; / …................................................................................................... / Existem vários exemplos de demandas por informações em formatos abertos, nos termos da LAI. Elas podem vir tanto de outros órgãos públicos quanto da própria sociedade civil. No primeiro grupo de demandas, podemos destacar aquelas oriundas do Banco Central do Brasil, relativas ao fornecimento de dados legislativos. Já durante a realização da 1ª Maratona Hacker (Hackathon) da Câmara dos Deputados, realizado nos dias 30 de outubro a 1º de novembro de 2013, evidenciaram-se as demandas oriundas do segundo grupo. / Uma equipe do Banco Central enviou um relatório identificando lacunas nos dados enviados, os quais podem gerar inconsistências e, ao mesmo tempo, dificultar a interligação e a análise desses dados. Isso não significa que os dados em si estão inconsistentes, mas que a forma atual de publicação desses dados leva a esse tipo de problema. / Em relação ao Hackathon, foram inscritos 99 projetos e selecionados 27, dos quais 22 foram apresentados para avaliação. Esses projetos usam dados providos pela Câmara dos Deputados para prover informação de uma forma acessível ao cidadão comum. No entanto, durante o evento, diversas solicitações e sugestões de melhoria no tocante à qualidade das informações foram encaminhadas pelos participantes. O não atendimento dessas solicitações dificulta ou até mesmo impede a consecução do resultado prático de cada projeto selecionado no Hackathon. Além das demandas pontuais, foram também apresentadas sugestões de novos dados a serem disponibilizados em formatos abertos, tais como: lista histórica de deputados; designação de relatores e apresentação de pareceres em comissões; presença de parlamentares (comissões). / Considerando a criação do Laboratório Hacker pela Presidência da Casa, surgem condições favoráveis para a manutenção de um diálogo permanente e organizado com os segmentos da sociedade voltados à construção de aplicativos “cívicos”, cujo principal objetivo é facilitar o acesso e a manipulação de dados públicos. Acreditamos que este diálogo facilitará iniciativas institucionais para seleção, avaliação e priorização das demandas por Dados Abertos da Câmara dos Deputados. / Ademais das demandas externas, há ainda demandas informacionais setoriais de diversas áreas da Casa, incluindo as áreas legislativa e política. Para agilizar o atendimento dessas demandas foi instituído o Projeto Descentralização de Tecnologia da Informação, aprovado pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação. E uma das premissas deste projeto é, justamente, a existência de dados em formatos abertos, que possam ser combinados e processados com outros dados. Logo, o Projeto Dados Abertos 2.0 atenderá também demandas internas de dados abertos. / Diante deste contexto, está justificada a criação de uma infraestrutura funcional e técnica que suporte um processo permanente de geração, disseminação e gestão de Dados Abertos pela Casa. É neste sentido que surge o presente projeto, como uma ação voltada à construção desta infraestrutura em caráter piloto, com vistas a fornecer um conjunto específico e limitado de dados, de forma a que todas as etapas e recursos necessários á implantação de uma solução definitiva possam ser experimentados e apreendidos. Assim, sugere-se a elaboração deste piloto sobre um conjunto de dados a ser extraído do SILEG utilizados na construção do Painel de Atividade Legislativa (DW Dileg).

3.	Produtos esperados
Produto (*)	Descrição do Produto	Custo Estimado
Elaboração de uma minuta de governança de dados abertos	A governança definirá instâncias, responsabilidades, requisitos e fluxos de trabalho gerais associados à produção, tratamento e disseminação de dados abertos.
Conjunto de dados sobre Proposições definido para ser objeto do piloto	O conjunto de dados deverá ser definido e identificado de maneira inequívoca, com os metadados necessários para sua correta exploração e utilização a partir do Painel de Atividade Legislativa (DW Dileg).
Descrição da plataforma tecnológica de dados abertos	O modelo contemplará a descrição da plataforma tecnológica para o fornecimento do conjunto de dados selecionado, incluindo os requisitos e fluxos de trabalho específicos.
Modelo de documentação definido	O modelo contemplará metodologia, conteúdo e ferramentas para fornecimento de documentação (dicionários, glossários, etc) necessários à utilização do conjunto de dados que será disponibilizado.
Dados selecionados para piloto extraídos	Aplicação e desenvolvimento das tecnologias e procedimentos necessárias para a extração dos dados selecionados e de sua validação pelo(s) gestor(es).
Dados para piloto formatados para disponibilização	Aplicação e desenvolvimento das tecnologias necessárias para formatação aberta dos dados.
Projeto piloto implantado em ambiente de homologação.	Aplicação e desenvolvimento das tecnologias necessárias para apresentação dos dados em formatos abertos, mas ainda estáticos, em ambiente de homologação.
Projeto piloto implantado em ambiente de produção.	Aplicação e desenvolvimento das tecnologias necessárias para apresentação dos dados em formatos abertos (estáticos e dinâmicos), incluindo a apresentação da documentação necessária.

(*) O desenvolvimento de alguns desses produtos poderá ser feito de forma paralela, conforme as condições do projeto.

4.	Gerência
Nome	e-Mail	Função	Ponto	Ramal
Rosinaldo Dourado da Fonseca Júnior	rosinaldo.fonseca@camara.leg.br	Gerente	P_6653	6-5701
Marcus Vinícius Chevitarese Alves	marcus.alves@camara.leg.br	Gerente substituto	P_6442	6-3966

5.	Identificação preliminar das partes interessadas no Projeto
DG/Laboratório Hacker
CEDI
CENIN
DECOM
SGM
SECOM
Comitê da LAI
CETI

6. Premissas
Disponibilidade de recursos humanos do Decom, Cedi, Cenin, SGM, Secom Laboratório Ráquer. Estima-se a necessidade de, pelo menos, dois recursos em tempo integral do Cenin, um recurso em tempo integral do Cedi, um recurso em tempo parcial do Decom, um recurso em tempo parcial da SGM, da Secom e do Laboratório Ráquer.

7. Restrições
Equipe reduzida do Serviço de Arquitetura de Informação do Cedi e da Seção de Dados e Informações Gerenciais do Cenin, tendo em vista a alocação dos mesmos servidores no piloto do Projeto eDoc referente ao macroprocesso de Licença para Capacitação, e no projeto Informações Gerenciais de Recursos Humanos.

Previsão de prazo para o Projeto
Prazo estimado do Projeto
28/11/2014

Previsão do custo total do Projeto
Valor estimado do custo total do Projeto

10. Identificação preliminar de riscos
Risco	Ação associada ao risco	Responsável pela ação
Indisponibilidade de recursos humanos das áreas de negócio que trabalharão em conjunto com a equipe do projeto.	Sensibilizar as áreas de negócio envolvidas quanto à necessidade de comprometimento com o projeto, informando-as a respeito das fases e períodos em que atuarão no projeto.	Gerente do projeto e Patrocinador do projeto.
Indisponibilidade de recursos humanos das áreas técnicas para execução do projeto.	Sensibilizar as áreas técnicas envolvidas quanto à relevância do projeto para a Câmara e para a sociedade e para a necessidade de comprometimento com o projeto, informando-as a respeito das fases e períodos em que atuarão no projeto.	Gerente do projeto e Patrocinador do projeto.
Indisponibilidade de infraestrutura de tecnologia da informação compatível com os requisitos do projeto (computadores, dispositivos de armazenamento, programas de computador etc.).	Alocar os recursos de infraestrutura necessários.	Diretor do CENIN
Dificuldade para selecionar conjunto de dados com qualidade técnica compatível com o objetivo do projeto.	Solicitar apoio dos usuários especialistas no assunto.	Gestores de negócio

11.	Previsão de Impactos Ambientais (campo opcional)
Não há.

12. Objetivos Estratégicos aos quais o Projeto se vincula (apenas para Projeto Estratégico)
Nome do Objetivo	Unidade Administrativa	Perspectiva do objetivo no mapa

13. Autorizações
Escritório de Gestão / Este documento está de acordo com a metodologia. / Encaminhe-se ao patrocinador. / Escritório (UA), em ____/ _____ / 20_____. / _____________________ / Membro do Escritório	Patrocinador / Aprovo o Termo de Abertura do Projeto. / Brasília, em ____/ _____ / 20_____. / ___________________________ / (Cargo do Patrocinador)